**Załącznik nr 5 do SIWZ – nr postępowania ZBILK.IZ.KP.241.P.23.2018**

**WZÓR UMOWY – CZĘŚĆ 1**

zawarta w dniu ......................... w Gdyni pomiędzy:

**Gminą Miasta Gdynia** **– Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu** (z siedzibą przy   
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557), **Zarząd Lokali i Budynków Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa** (ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia), reprezentowaną przez Izabelę Erecińską – Dyrektor jednostki,

zwaną dalej *Zamawiającym*

a

**………………………………………………………………………..**

zwanym dalej *Wykonawcą,*

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieokreślonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 *ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)   
o numerze ZBILK.IZ.KP.241.P.23.2018.

**§ 1**

**DEFINICJE**

Ilekroć w Umowie używa się zwrotu:

1) ROBOTY BUDOWLANE – należy przez to rozumieć roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy zgodnie z § 2,

2) ROBOTY DODATKOWE – należy przez to rozumieć roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym, zgodnie z definicją zawartą w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP,

3) ROBOTY ZANIECHANE – należy przez to rozumieć część robót wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, od których realizacji odstąpiono za zgodą Stron,

4) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy,

5) STWiORB – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,

6) USTAWA PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 1579).

7) KODEKS PRACY – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U.   
z 2016 r. poz. 1666).

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z rozbiórką budynku wielorodzinnego mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr 1199 obręb 0021 Oksywie w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37,  
 w ramach części 1 postępowania. Budynek są wyłączony z użytkowania.

2. Przed przystąpieniem do rozbiórki wykonawca winien przedłożyć zamawiającemu harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych.

3. Szczegółowy opis zamówienia został określony w Opisie technicznym do projektu rozbiórki, Przedmiarze robót oraz STWiORB (stanowiących odpowiednio załączniki nr 1,2 i 3 do SIWZ). Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i nie wnosi do przedmiotowych dokumentów zastrzeżeń.

4. Do zakresu prac należą między innymi :

- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu i oznakowanie zgodnie z wymogami BHP,

-roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane i demontażowe wszystkich elementów istniejących   
w budynku,

- roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku,

- roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku,

- zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP,

- uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych,

5. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych.

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z projektem rozbiórki   
i dokonał wnikliwej wizji w terenie robót oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

7. SIWZ, Opis techniczny do projektu rozbiórki, Przedmiar robót, STWiORB oraz Oferta wykonawcy stanowi integralną część Umowy.

**§3**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodny   
z zakresem i warunkami określonymi w Umowie, SIWZ i dokumentami do niej załączonymi, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami stron.

2. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących w ramach realizacji przedmiotu Umowy wszystkie czynności należące do prac rozbiórkowych oraz czynności należące do prac budowalnych towarzyszących, za wyjątkiem wywiezienia i utylizacji gruzu.

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. zanonimizowane umowy o pracę, imienne zestawienia osób itp.) osób,   
o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowę o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających takie zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w §11 ust. 2.

5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawców) wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,   
w zakresie wskazanym w Umowie lub SIWZ, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.

6. Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że osoby jakimi posługiwać się będzie przy wykonywaniu zamówienia   
w zakresie określonym w §3 ust. 2 zatrudnione są przez niego (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu z potwierdzającego zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia,   
o której mowa w §12.

**§ 4**

**TERMINY UMOWNE ORAZ MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ….. dni kalendarzowych od dnia przekazania wykonawcy placu budowy.

2. Rozpoczęcie prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez zbędnej zwłoki.

3. Zamawiający deklaruje przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

4. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: ul. Płk. Dąbka 37, Gdynia.

**§ 5**

**WARUNKI REALIZACJI**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy dołożeniu należytej staranności.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu dostarczonych na swój koszt.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność w zakresie wymagań ochrony p.poż, warunków sanitarno-epidemiologicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim w trakcie wykonywania Umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków   
i innych zdarzeń zaistniałych w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,   
w tym względem osób trzecich oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku używania nieodpowiednich materiałów i środków.

6. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych obciążają Wykonawcę. Dotyczy to także zapewnienia niezbędnych pozwoleń i zachowani procedur w przypadku konieczności dojazdu lub pozostawienia pojazdów w strefach ruchu.

7. Obowiązki Wykonawcy:

- bieżące zabezpieczenie terenu rozbiórki,

- prowadzenie bieżących uzgodnień z nadzorem inwestorskim,

- utrzymywanie terenu rozbiórki w należytym stanie i usuwanie na bieżąco materiałów   
z rozbiórek (odpadów) na swój koszt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.   
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1614) i udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadów na żądanie Zamawiającego,

- ubezpieczenie w związku z ryzkiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich,

- zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbioru.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, warunkami technicznymi wykonawstwa robót   
i nie wnosi żadnych uwag.

9. Wykonawca ma obowiązek wykonać prace rozbiórkowe w sposób gwarantujący nienaruszenie istniejącego uzbrojenia terenu i infrastruktury poza granicami działek objętych zamówieniem lub w granicach działki o ile uzbrojenie ma zostać nienaruszone.

10. Wykonawca w czasie realizacji umowy nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie.

11~~.~~ Zasady powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom określają zapisy § 6 niniejszej umowy.

**§6**

**PODWYKONAWSTWO**

1. Zamawiający nie zastrzegł w trybie art. 36a Ustawy PZP obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom:

1) …………………….. - w zakresie ……………………………,

2) …………………….. -w zakresie ……………………………….

3. Wykonawca może w trakcie trwania Umowy dokonać zmiany albo rezygnacji   
z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Ustawy PZP, w celu wykonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przed zmianą Umowy Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku gdy realizacja przedmiotu Umowy wymaga zawarcia umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowalne, zawieranych przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców, obowiązują następujące zasady i wymogi:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, które przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej   
z projektem umowy,

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany   
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

3) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza   
w formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach, o których mowa w art. 143b ust. 3 Ustawy PZP,

4) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżenia od otrzymania projektu umowy   
o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne w terminie 7 dni od jej zawarcia,

6) zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza  
 w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne w przypadkach, o których mowa w art. 143b ust. 3 Ustawy PZP,

7) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego,

8) Wykonawca do każdej umowy z podwykonawcą, a podwykonawca do umowy z dalszym podwykonawcą, zobowiązany jest wpisać zastrzeżenie, że do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy,

9) postanowienia pkt 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga zawarcia umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi zawieranych przez Wykonawców, podwykonawców lub dalszych podwykonawców na roboty budowalne, obowiązują następujące zasady i wymogi:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowalne przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usług, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł;

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewiedziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi,

3) w przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1 pkt 5,

4) Wykonawca do każdej umowy zawieranej z podwykonawcą, a podwykonawca do umowy   
z dalszym podwykonawcą, zobowiązany jest wpisać zastrzeżenie, że do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, stosownie po postanowień niniejszego ustępu,

5) postanowienia pkt 1 – 4 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane:

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowalne,

2) wynagrodzenie, o którym mowa w powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

3) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie   
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od doręczenia informacji Wykonawcy,

5) w przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w pkt 4, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   
o których mowa w pkt 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłacone wynagrodzenia   
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. W przypadku wykonywania umowy za pomocą podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.

8. Na każdym etapie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych lub dostaw i usług aktualnie wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych z nimi, dotyczy to także sytuacji, w której Zamawiający podejmie wątpliwość do wykonania obowiązku zgłoszenia podwykonawcy w trybie ust. 2 -6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni pod rygorem prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z §11 ust. 5 lub nałożenia kary umownej.

9. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, podwykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami poprzez otrzymanie na jego żądanie potwierdzonych dokumentów   
o dokonanych płatnościach.

10. Niezależnie od powyższych dokumentów, na żądanie zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców, które w ocenie Zamawiającego są konieczne do podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie umowy za pomocą tych podwykonawców.

11. Wykonawca podnosi odpowiedzialność także za to, że osoby wykonujące roboty objęte przedmiotem zamówienia w zakresie opisanym w §2 zatrudnione będą przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy o pracę.

**§ 7**

**WYNAGRODZENIE**

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone zostało zgodnie   
z ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę brutto …………………………….. zł (słownie: …………………………………………….), przy czym:

cena netto wynosi ………………………… zł,

podatek od towarów i usług ……………………….. zł.

2. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje pełny zakres robót opisany w §2, SIWZ, Opisie technicznym do projektu rozbiórki, STWiORB oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu, postoju i zajmowania pasa jezdni, zabezpieczenia robót   
z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, utylizacji odpadów zgodnie   
z obowiązującymi przepisami, wykonania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.

3. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość elementów niewykonanych, niezależnie od przyczyny ich niewykonania, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.

4. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zapobieżenia katastrofie lub awarii.

**§ 8**

**ROZLICZANIE ROBÓT I FINANSOWANIE**

1. Faktura będzie wystawiona jednorazowo na zakończenie całości robót. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, podpisany przez Zamawiającego.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową i po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych.

3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarty zostanie aneks do umowy. Dla ustalenia wartości robót dodatkowych, o których mowa powyżej zastosowanie będą miały ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub przy braku właściwej w nim analogii ceny Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym, po negocjacjach   
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4. W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi lub zamiennymi ich wartość zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

6. Termin płatności wynosi 21 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym:

1) do faktury winien być załączony protokół odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń,

2) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swoich faktur oświadczenia, o których mowa ust. 7 niniejszego paragrafu lub dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin zapłaty upłynął   
w danym okresie rozliczeniowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę na ich rzecz całego należnego wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierające stwierdzenie, że nie posiadają też niewymagalnych wierzytelności ani takie wierzytelności nie powstaną   
w przyszłości z tytułu danej umowy o podwykonawstwo i kopie odpowiednich przelewów bankowych. Dowodami zapłaty są m.in.:

a) dokument wygenerowany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – uznanie rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu umowy, której płatność dotyczy,

b) oświadczenie złożone przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną część roboty, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność dotyczy; do oświadczenia należy załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało podpisane przez osobę umocowaną.

7. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych   
w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Oświadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia w oryginale.

8. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przez Zamawiającego przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca będzie je przedkładał do każdej faktury.

10. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez konieczności zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli:

1) powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ na wynagrodzenie;

2) Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia swoim Podwykonawcom oraz iż wynagrodzenie należne dalszym Podwykonawcom nie zostało zapłacone.

11. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności przysługujące podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji przedmiotu umowy, jeśli otrzyma zawiadomienie o braku zapłaty przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego Podwykonawcę. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalną należność na rzecz danego Podwykonawcy potrącając ją   
z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalności kwoty niezbędne jest przedłożenie przez Podwykonawcę protokołu odbioru robót budowlanych sporządzonego pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i faktury wystawionej przez Podwykonawcę dla Wykonawcy.   
W przypadku dalszych Podwykonawców niezbędne jest przedłożenie protokołów odbioru również pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą i faktury wystawionej przez dalszego Podwykonawcę Podwykonawcy.

**§ 9**

**ODBIORY**

1. Po wykonaniu całości robót dokonany będzie przez strony odbiór końcowy po uporządkowaniu terenu. W trakcie realizacji robót Zamawiający dokona odbioru robót   
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót rozbiórkowych pisemnie na adres mailowy: teresa.witt@zbilk.gdynia.pl, pisemnie zwykłą drogą pocztową na adres siedziby ZBiLK i telefonicznie z kierownikiem Działu Technicznego panią Teresą Witt pod nr tel. 58 6284142.

2. Odbiór wymaga sporządzenia pisemnego protokołu przez obie strony. W przypadku stwierdzenia wad należy zaznaczyć ten fakt w protokole z jednoczesnym wskazaniem uzgodnionego przez strony terminu, w jakim te prace muszą zostać wykonane.

3. Przy ostatecznym odbiorze prac sporządza się kolejny ostateczny pisemny protokół, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

**§ 10**

**FUNKCJE NA BUDOWIE**

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zapewnia kierownika robót budowlanych w osobie……………………………………., który posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym oraz posiada uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

3. W stosunku do osoby wskazanej w ust. 2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty świadczące o posiadaniu niezbędnych uprawnień (kopie uprawnień, aktualne zaświadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi niezwłocznie po zawarciu umowy.

4. Wszelkie zmiany osoby wskazanej w ust. 2 osób w trakcie trwania robót budowlanych wymagają uzyskania zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót za pomocą osób posiadających posiadającym odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wymagane prawem budowlanym,   
w tym w szczególności zobowiązany jest dysponować:

1) co najmniej osoby posiadającej uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie;

2) co najmniej jednej osoby posiadającej co najmniej uprawienia w specjalności elektrycznej min.   
w zakresie sieci SEP do 1kV,

3) co najmniej jednej osoby posiadającej co najmniej uprawnienia energetyczne w zakresie E (eksploatacji) dla Grupy 3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

**§ 11**

**KARY UMOWNE**

1. Ustala się następujące kary umowne:

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - wykonawca zapłaci karę umowną   
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2) w razie odstąpienia wykonawcy od umowy lub jej wykonywania z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego, lub w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,   
w szczególności w trybie §11 ust. 2 - wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1,

3) za nieprzedłożenie zgodnie z §6 do zaakceptowania zamawiającemu projektu umowy   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne lub projektu jej zmian w zakresie terminu zapłaty - wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) z każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) za niedokonanie przez wykonawcę zgodnie z §6 wymaganych zmian, pomimo wniesionych przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do kopii umowy o podwykonawstwo - wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w zastrzeżeniach lub sprzeciwie,

5) za nieuregulowanie lub nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – wykonawca zapłaci karę umowną   
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w zapłacie; kwota kary nie może być jednak niższa niż 200 zł;

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w §6 – wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) z każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany;

7) w przypadku zwłoki wykonawcy w złożeniu wyjaśnienia zgodnie z §6 ust. 8 – wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku niewypełnienia/niedotrzymania zobowiązań wynikających z obowiązku zatrudniania na podstawie umowy pracę osób przewidzianych do wykonania zamówienia wskazanych przez zamawiającego czynności na podstawie art. 29a Ustawy PZP w zakresie realizacji zamówienia – wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie.

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przenosić będzie wartość zastrzeżonej(ych) kar(y).

4. Należnego zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §7.

5. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilny, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6.

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:

1) powierzenia wykonania robót podwykonawcy bez wymaganej zgodnie z ustawą lub §6 akceptacji przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo,

2) niezłożenia w terminie przez wykonawcę stosownych wyjaśnień zgodnie z §6 ust. 8,

3) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowej pomimo wezwania zamawiającego.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §6 ust. 6 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży   
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.   
W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

9. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy PZP,

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej   
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

10. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 5 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

**§ 12**

**UBEZPIECZENIA**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedoparzeniem związanym   
z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w związku z dyspozycją ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, w szczególności od nieszczęśliwych wypadków, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż łączna wartość umowy określona w § 7 ust. 1. Umowa ubezpieczenia winna obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Umowa ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich oraz mienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się, najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kopii uwierzytelnionej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia,   
o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do zawartego ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku zawarcia umowy podwykonawstwa, Podwykonawca zobowiązany będzie do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, w szczególności od nieszczęśliwych wypadków, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż łączna wartość umowy o podwykonawstwo oraz do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy   
o podwykonawstwo kserokopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność   
z oryginałem. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub nie będzie kontynuował ww. umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

**§13**

**ZMIANY UMOWY**

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej Umowy będzie możliwe   
w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy PZP oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy przez strony w szczególności w następujących przypadkach:

1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

2) mających na celu wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeżeli będzie budziła ona wątpliwości interpretacyjne między stronami,

3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb zamawiającego, chociażby wiązało się to ze zmianą wysokości wynagrodzenia,

4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówieni z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę spowodowanych w szczególności:

a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niemożliwe jest prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożność wykonywania świadczenia,

b) wystąpieniem okoliczności siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej,

c) skierowaniem przez zamawiającego do wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowalnych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydaniem zakazu prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia prze właściwy organ władzy publicznej, o ile wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi, na jaki wykonawcy nakazano wstrzymania robót budowlanych lub zakazano prowadzenia tych robót,

d) wystąpieniem kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji; przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną na usunięcie kolizji,

e) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia robót objętych Umową,

f) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny na ich wykonania i uzyskania ewentualnych decyzji lub uzgodnień z nimi związanych,

5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu zamawiającego,

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

7) zmiany wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług,

8) wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, przed zmianą Umowy wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

9) zmiany osoby, którą wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inną, pod warunkiem, że będzie ona spełniać wymagania określone w SIWZ,

10) innych zmian korzystanych dla zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

**§ 14**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca nie może dokonać cesji ani przenieść praw i obowiązków wynikających   
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

2. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami z Zamawiającym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, że w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego   
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub Podwykonawców.

6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na lokalizację reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym również na ogrodzeniu placu budowy.

7. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany adres:

1) Zamawiającego: **Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia**

2) Wykonawcy:…………………………

8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres wskazany w ust. 7 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną.

9. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy działalności przez Wykonawcę,

3) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę,

4) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy,

5) wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy.

10. Stroną wyłącznie uprawnioną do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji   
(w szczególności przedstawicielom mediów) dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy jest Zamawiający. Wykonawca może udzielać niezbędnych informacji dotyczących przebiegu realizacji niniejszej umowy wyłącznie podmiotom, które na podstawie szczególnych przepisów prawa są uprawnione do żądania takich informacji.

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają formy aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

12. Istotne zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

13. SIWZ, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy stanowią integralną część niniejszej umowy.

14. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku   
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

15. Osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiający: ……………………. tel……………….. e-mail:………………….

2) Wykonawca: ……………………. tel……………….. e-mail:………………….

16. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 230 z późn. zm.).

17. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych   
w zakresie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr7 do Umowy.

18. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzanych danych osobowych ze wszelkimi aktualnymi jak i przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

19. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

20. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca**

**Załącznik nr 4 do umowy nr ZBILK.IZ.KP.241.P.23.2018-1**

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY**

Ja/My niżej podpisany(i):

imię .......................... nazwisko .........................

imię .......................... nazwisko .........................

działający w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………..…

(pełna nazwa i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy)

oświadczam(y), że w dniu ………………………… r. otrzymaliśmy wynagrodzenie w kwocie brutto …………………………………….. zł (słownie złotych: ………………………………….…………) wynikające z umowy o podwykonawstwo nr …………. z dnia ……………………….r., zawartej z:

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres wykonawcy)

dotyczącej realizacji ……………………………………………………………………………………

(wskazać część przedmiotu zamówienia, której dotyczy płatność)

objętych umową ………………………. z dnia ………… r. na………………………………………

Oświadczamy, iż powyższego oświadczenia nie składamy pod presją oraz że jest ono zgodne z prawdą.

Oświadczamy, że nie będziemy wnosić żadnych roszczeń wobec Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą przy ul. Warszawskiej 67 A w Gdyni z tytułu realizacji ww. części zamówienia objętego umową ………………….………..z dnia ………… r., realizowanego na podstawie umowy   
o podwykonawstwo nr …………. z dnia …………………………….r.

Do oświadczenia załączamy dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało podpisane przez osobę umocowaną.

……………………………………

(podpis osoby upoważnionej)

**Załącznik nr 5 do umowy nr ZBILK.IZ.KP.241.P.23.2018-1**

Gdynia, dnia ……………… 2018 r.

**KOŃCOWY PROTOKOŁ ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH [[1]](#footnote-1)**

dotyczy umowy w sprawie zamówienia publicznego

…………………….., zawartej dnia ……………………..

Strony protokołu:

**JAKO STRONA ODBIERAJĄCA** - Zamawiający – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   
w Gdyni jednostka budżetowa,

**JAKO STRONA PRZEKAZUJĄCA** - Wykonawca -

**Komisja w składzie:**

Zamawiający: ……………………

Wykonawca: ……………………

Miejsce wykonywania robót budowalnych: …………………………………………………………

Po dokonaniu oględzin, stwierdzono, że roboty budowlane zostały / nie zostały[[2]](#footnote-2) zrealizowane zgodnie z Umową oraz SIWZ.

**Uwagi i zastrzeżenia zamawiającego:**

……………………………………………………………………………………………………………

**Zamawiający Wykonawca**

\* wybrać właściwy wariant

**Załącznik nr 6 do Umowy nr ZBILK.IZ.KP.241.P.23.2018-1**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych   
w Gdyni jednostka budżetowa,**

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w **Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: iod@zblik.gdynia.pl**,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 *ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych*  (zwanej dalej „ustawa Pzp”) lub na podstawie *ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej*,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 7 do Umowy nr ZBILK.IZ.KP.241.P.23.2018-1**

**Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*.

(data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  do reprezentowania wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1)

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa treści oświadczenia. (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Protokół powinien być sporządzony po wykonaniu i zakończeniu całości robót budowlanych ze wszystkich lokalach, w których prowadzone były roboty budowlane objęte umową; [↑](#footnote-ref-1)
2. Wybrać właściwe, niepotrzebne skreślić; [↑](#footnote-ref-2)